滁州市第二人民医院怡康楼监控及门禁改造工程项目招标公告

现对滁州市第二人民医院怡康楼监控及门禁改造工程进行公开招标，欢迎具条件的投标供应商参加投标。

一、项目名称及内容

1、项目编号：CZEY-XXK-2020002

2、项目名称：滁州市第二人民医院怡康楼监控及门禁改造工程

3、项目单位：滁州市第二人民医院

4、项目归口：信息科

5、资金来源：自筹

6、项目预算：7万元

7、最高限价：本项目设置最高限价,最高限价为7万元。

8、项目概况：

（1）设备安装：怡康楼一楼、二楼、八楼监控及门禁；院区室外球机监控。共计球机2台、半球机40台、双控指纹门禁锁9套以及该工程所需的门禁控制器、交换机、硬盘录像机等（技术参数详见附件1）。该工程综合布线前期已完成，本次工程只需按图进行设备的安装及调试（点位图附件2）。

（2）改造要求：

①院区室外增加视频监控需与我院现有视频监控平台（海康威视）实现对接；

②一楼、二楼指纹门禁需与我院现有控制软件（中控）实现对接；

③施工时应注意施工安全管理，若发生工程安全责任事故由施工方承担，与院方无关。

④施工时注意保护施工现场，需要拆除或破坏我院原有构筑物需报我院同意后方可施工，破损处需按原样复原。

⑤投标人须对我院相关使用人员进行使用培训。

⑥我院不集中组织勘察现场，请各投标人自行联系我院勘察现场，以确定视频监控及门禁安装具体点位。

⑦投标人提供的货物应是全新、原装、正宗合格正品，完全符合国家规定的质量标准和招标人标准，货物完好，物品配件齐全；

⑧工程结束后需提供纸质版竣工图纸2套和全套电子版施工图。

9、施工期限：10日历天

10、质保期限：工程质保期两年（设备）；若4小时内故障无法排除应免费提供备用机，以确保设备正常运行。

11、付款方式：竣工验收合格并经审计核算后支付工程款95%，剩余5%做质保金，两年质保期满后一次性无息付清。

二、投标供应商资格

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.本项目不接受联合体投标；

3.投标人须为独立法人资格且营业执照具有相应经营范围的企业，企业营业范围应具有安防工程及安防设备销售资质，在国内注册的独立法人且注册资金在人民币100万元（含100万元）以上。

4.投标人具有有效企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证；

5.具有相应的货物供货和安装、调试能力，并有良好的技术支持能力和较强的售后服务能力。

6.存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选中标商，不得确定为中标商：

（1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

（2）供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

（3）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

（4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的。

（5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

三、投标文件要求

（一）投标文件由技术标文件、商务标文件两部分组成，技术标文件和商务标文件分别封装（每个分装文件袋中有正、副本各1份。并要明确标明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准）。

（二）投标文件组成

1、技术标文件包含以下内容：

（1）营业执照、资质证书复印件

（2）法定代表人身份证明或授权委托书（授权书应明确其授权范围，且含有委托人及被委托人身份证复印件）

（3）清廉投标承诺书

2、商务标文件包含以下内容：

（1）报价函

备注：1）投标人必须下载招标文件附件3、4，内含文件袋封面、报价单及清廉投标承诺书格式，如不符合要求则视为资格审查不合格。2）所有复印件需加盖公章，投标文件需按以上顺序装订并加盖骑缝章。

四、履约保证金

1.履约保证金为中标价的10%，中标人接到中标通知后，采用银行转账形式从企业基本帐户缴纳至滁州市第二人民医院账户，以个人名义缴纳的保证金无效。中标人应在转账信息中注明“怡康楼监控及门禁改造工程保证金”，履约保证金于竣工验收合格后无息退还。

2、缴纳账户：

开户行：滁州皖东农村商业银行车站支行

账户名：滁州市第二人民医院（市传染病医院、市精神病医院）

账  号：20000457256210300000075

五、报名、开标时间及地点

1、投标截止时间2020年3月19日17时之前，投标人将投标文件送达或邮寄至滁州市第二人民医院，报名截止后由我院专家组自行开启投标文件进行评标，评标结果在市二院网站公示。

2、投标地址：安徽省滁州市清流中路1401号 滁州市第二人民医院 信息科 张工，15212188120

六、评标

本次评标采用最低价中标法。报价含运输费、材料费、安装费及税金等货到指定地点时的所有费用，相关风险自行考虑。

七、联系方法

地址：滁州市清流中路1401号

项目负责人：宋主任    联系电话：0550-3537800